## Slide 1
07/10/2024
Plataforma de Oportunidades na Ilha do Fundão
Aluno Grupo D - 1
Comunicação fragmentada
Fazer postagens no bulletin board online
Integração com o calendário
UFRJ (Instituição)
Alunos
Comunidade do Fundão
Empresas
Criação de postagens simples (MVP): 07.11.2024
Filtro de postagens: 28.11.2024
Controle de acesso: 15.12.2024
4 pessoas-mês
Acesso padronizado via web
C: Baixo interesse/busca
R: Melhorar divulgação
E: Aumento de custos
P: 20%, I:9
Empreendedores sem visibilidade
Oportunidades desperdiçadas
C: Problemas técnicos
R: Ter que refazer parte do projeto
E: Atraso
P: 40%, I:6
Sistema que funcione em qualquer dispositivo
Desenvolvimento em Flutter para IOS, Web e Android
Aderência de usuários
Facilidade de uso - poucos passos para divulgar ou ler conteúdo
Deve acabar em um período para o trabalho final
Mandar notificações via email e whatsapp
Professores
Aluno Grupo D - 2
Aluno Grupo D - 3
Aluno Grupo D - 4
Apoio Institucional
Inscrição em atividades/reserva
Destacar os empreendedores na plataforma
Centralizar a comunicação entre UFRJ e a comunidade
Garantir que mais alunos tenham acesso às oportunidades